Bitácora – 22/11/2016 INSUM EXPERIENCE

1. Se confirmó la carga del modelo nuevo al esquema insum-experience por parte de Doris Serruto.
2. Luego se procedió a poblar el modelo con el registro de admin desde IE\_USUARIO -> IE\_PERSONA -> IE\_PERSONA\_PERFIL -> IE\_PERFIL -> IR\_PERFIL\_
3. Se actualizo el proceso de autenticación para considerar las nuevas tablas en el esquema CUSTOM y función de autenticación LOGIN\_EMP\_INSUM, se adjunta.



1. Se modificó la función de POST\_LOGIN\_EMP\_INSUM para contemplar la cascada de tablas normalizadas de PERSONA, PERFIL y ROL asi como sus intermedias.



1. Se procede a hacer el backup de la aplicación IE. Y dado que ninguna página funciona por la carga del nuevo modelo y debido a que se encuentran páginas de prueba, se depuraron las paginas excepto Insum Experience(Home) y Login.
2. Se procedió a crear las páginas con reporte desde IE\_Usuario hasta IE\_Rol. Asi como el maestro de Servicios y La tabla genérica de Tipos, maestro detalle, Tipo\_Detalle.
3. Se han creado los mantenimientos, más las tablas que rompen las relaciones muchos a muchos, serán creadas en cuanto se acabe de afinar el modelo.
4. Modifiqué la tabla Agenda, solo debe tener 2 fechas inicio y fin de las citas con los mismos, además en ello se basa la interface de calendario que se propone.
5. Tras la reunión realizada hoy, 22/11 a las 6 p.m. aproximadamente, entre DS y JS se acordó eliminar la tabla IE\_Cliente\_Contacto ya que no estaba incluida entre los requerimientos. Sin embargo, se añadieron campos de contacto en la tabla IE\_Persona\_Sede (antes IE\_Persona\_Direccion): nombre\_contacto, cargo\_contacto, teléfono\_contacto de forma opcional.
6. Bajo este esquema descrito en el punto anterior, se mantiene que en persona se registran tanto clientes (empresas) como personal INSUM, que se diferenciarán por el perfil asignado.
7. De no ser estrictamente necesario, el modelo ya no será modificado con el fin de evitar extender más el tiempo.

Las tareas por desarrollar son las siguientes:

1. Debido a que tenemos un nuevo MER, he creado las pantallas en básico, debemos tomar cada uno 3 en promedio y llevarlas a una versión 1.
2. El equipo de Eduardo debiera actualizar el esquema de autorización para cada página como estaba en el modelo anterior.
3. Con el objetivo de comenzar lo más pronto posible con la implementación de la aplicación en APEX, proponemos la siguiente distribución de páginas y relacionados:
   1. Grupo de Eduardo, Angel, Roldy: IE\_USUARIO, IE\_SERVICIO, IE\_CLIENTE\_SERVICIO, IE\_TIPO/ TIPO DETALLE, IE\_CARTERA\_CLIENTE
   2. Grupo de Doris, José: IE\_CLIENTE\_AGENDA, IE\_ROL, IE\_PERFIL, IE\_PERSONA, IE\_PERSONA\_SEDE, IE\_PERSONA PERFIL, IE\_PERFIL ROL
4. Ante cualquier duda o propuesta, favor comunicarla ya que el tiempo apremia.

Saludos

Equipo DS y JM